柱式桥墩施工工艺框图

拟定桥墩施工方案

报监理工程师审批

承台或底系梁

施    工

桩头软弱砼凿除、清理

测量放样

工序自检

立柱钢筋绑扎

测量工程师检查

立柱模板安装和支撑加固

监理工程师检查验收

绑扎盖梁钢筋

盖梁放样、交底模板

安装支撑盖梁端、侧模板

浇筑立柱(接桩)混凝土

养护、质量检查

浇筑盖梁混凝土

报监理工程师检查

立柱中间交验

整理测量、施工原始记录和自检资料

采取纠正措施

养护、质量检查

采取补救措施

盖梁中间交验

桥墩单项工程交工

监理工程师检查审批