施工设计图

施工设计图

施工准备：确定总体施工方案、配备劳动力、机械材料

确定开挖方法：开挖断面形式、支护类型、开挖方法、顺序、台阶高度

爆破震动监测设计

爆破开挖设计

埋设爆破震动测点

掏槽形式选定

炮孔布置

装药量计算

循环进尺选顶

爆破震动验算

减震辅助措施

爆破施工

减震辅助措施

现场爆破震动监测准备就绪

画隧道轮廓线

钻        孔

装药及堵塞

安民告示

爆破区哨音示警

减震辅助措施

出  渣

起爆

是否符合量测管理基准

初期支护

做防水隔离层

二次衬砌

结束

否

微震爆破施工工艺流程图